ГРАФИК

выполнения ВКР

студента Пономарёва Алексея Дмитриевича

Тема ВКР: Разработка операторского терминала мобильной пробоотборной установки для радиационного контроля водоемов.

| Наименование разделов работы | Трудоемкость,%(дней) | Срок готовности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подбор литературы, изучение нормативной документации. | 5(5) | 10.02.2016 |  |
| Анализ принципа работы. | 4(5) | 15.02.2016 |  |
| Анализ конструкторских и технологических решений. | 10(10) | 25.02.2016 |  |
| Анализ известных отечественных и зарубежных технологий. | 3(4) | 29.02.2016 |  |
| Компоновка операторского терминала. | 8(10) | 09.03.2016 |  |
| Разработка корпуса операторского терминала. | 10(12) | 21.03.2016 |  |
|  | Сумма 40 | 22.03.2016 | Контроль |
| Компоновка узла управления индикацией. | 8(6) | 28.03.2016 | Altium Designer, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Inventor Publisher |
| Разработка печатной платы узла управления индикацией. | 10(8) | 04.04.2016 |  |
| Разработка панели пленочной. | 5(5) | 09.04.2016 |  |
| Разводка проводов электромонтажа в корпусе операторского терминала. | 8(6) | 15.04.2016 |  |
| Разработка процесса сборки операторского терминала. | 6(5) | 20.04.2016 |  |
| Заключение. | 3(1) | 21.04.2016 |  |
|  | Сумма 80 | 22.04.2016 | Контроль |
| Чистовое оформление пояснительной записки и чертежей. | 20 | 03.06.2016 |  |
| Нормоконтроль. | — |  |  |
| Защита проекта в ГАК. | — |  |  |

Руководитель проекта	Трифонова М.С.

Дипломник	Пономарев А.Д.